국제백신연구소 IRB 심의시스템 구축 상세규격서

2024. 09.

목 차

Ⅰ. 사업개요

1. 사업개요

2. 사업배경

3. 사업목표

4. 사업범위 및 내용

5. 추진전략

6. 추진일정

Ⅱ. 제안요청 내용

1. 목표시스템 개념도

2. 제안요청 일반사항

3. 제안요청 필수사항

4. 요구사항 총괄

5. 요구사항 상세

Ⅲ. 제안서 작성 및 산출물 제출에 관한 사항

1. 제안서의 효력

2. 제안서 작성

3. 제안서 효력 및 유의사항

4. 수행보고 및 산출물 제출사항

| Ⅰ |  | 사업개요 |
| --- | --- | --- |

- 사업개요

- 사 업 명: IRB 심의시스템 구축 사업

- 사업기간: 계약 체결일로부터 6개월

- 사업배경

- IVI IRB는 소재 국가의 생명윤리법, 약사법, 의료기기법 등 관련 법규에 근거하여 설치·운영되는 법정 위원회이면서, 국제기구의 IRB로서 필요한 심의 과정을 온라인으로 구축하여 연구심의신청서 심의의 정확성 및 신뢰성을 확보가 필요함

- 또한 최근의 연구 동향은 연구윤리를 중요시하여 가장 기본이 되는 위원회의 역할이 점점 강화하고 있고 이로 인해 심의 프로세스와 관련 문서를 관리하는 전산시스템의 중요성이 높은 상황임

- 연구가 단일 위원회가 아닌 2개 이상의 위원회(IRB와 IACUC 등) 심의를 진행해야 하는 경우가 발생하는 추세임

- 내부 행정업무의 편의와 효율성을 위한 관리 시스템 구축 필요

- 사업목표

- 투명한 심의와 심의 이력에 관한 기록을 유지관리 할 수 있는 시스템 구축

- 윤리교육과 IRB 투명한 심의 제고

ㆍ연구자들의 연구윤리의식 증진

ㆍ교육 유효기간(2년)마다 재교육을 받을 수 있도록 안내하는 역할을 함

ㆍIRB 심의신청서의 심의 과정 DB화

- 심의 업무의 효율성 증대

ㆍ내부위원, 외부위원 역할/권한 관리

ㆍ심의 배정 및 심의 배정 현황 조회

ㆍ심의 재배정 및 심의결과 조율의 편의성 증대

- 대면회의 사전준비 및 회의 업무의 절차를 간소화할 수 있도록 보조하고, DB화 할 수 있는 시스템 구축

- 사업범위

- 윤리교육을 위한 온라인 교육수강 시스템 개발

- 기관생명윤리위원회 심의(IRB) 시스템 개발: 영문

- 내부행정업무를 위한 정산/통계 시스템 도입

- 이미 구축되어 있는 IACUC 심의 및 동물실험종합관리 시스템과 회원 DB를 공유하여, 한 번의 로그인으로 2개 위원회의 심의 신청이 가능한 시스템 구축

- 교육, 심의신청서 승인, 각종 보고서 작성 및 승인 및 이력관리 지원

- 추진전략

- 원활한 의사소통 체계 확보

- 월간회의와 수시 업무회의를 통하여 원활한 의사소통 채널을 확보

- 단계별 보고회를 통해 원활한 사업진행을 도모

- 최적의 개발방법론 적용

- 시스템 설계 및 개발, 유지관리의 효율성을 고려하여 최적의 개발방법론 적용

- 각종 어플리케이션의 개발은 표준화 지침을 준수하여, 각종 구성요소들의 표준화를 통해 진행

- 국제백신연구소의 요구사항을 적극 반영

- 발주기관의 다양한 요구사항을 적극 수렴하고, 국내외 선진사례를 반영하여 연구원 및 IRB 위원/행정직원들의 업무 효율성을 높일 수 있는 시스템 구성

- 업무 환경 변화에 유연한 대응이 가능한 시스템 구축

- 정보환경과 경영 환경에 유연하게 대응 가능한 정보시스템 구축으로 효율적인 업무 수행과 정보시스템의 안정적인 운영을 도모

- 표준화된 아키텍처의 설계로 유연한 시스템 확장과 사용 편의성 확보

- 시스템 운영 시 예상되는 오류 리스트 등을 작성하여 관리 오류 유형별 조치 및 복구방안을 수립

- 목표 시스템에 대한 정확한 이해 및 안정적 사업 수행

- 목표 시스템에 대한 명확한 이해로 사업기간 내 구축 완료

- 발생 가능한 위험요소 사전관리로 안정적인 사업 수행

- 주요 핵심기능 중심으로 단계적 구축 및 향후 안정적 확장성 확보

- 구성 및 주요기능

| 구분 | 담당업무 | 구성 |
| --- | --- | --- |
| 사업주관팀 (IRB) | ◦ 시스템 구축 방향 제시 ◦ 프로젝트 주요 과정의 관리, 감독 ◦ 용역수행자 지원업무 처리 ◦ 시스템 인수, 운영 ◦ 산출물 검토, 사업성과물 검수 ◦ 시스템 구축 관련된 의사결정 및 조정 ◦ 기관생명윤리위원회 SOP에 관한 사항 전달 ◦ 분야별 정보화 대책 수립에 관한 사항 ◦ 정보화 사업수행방법에 관한 사항 |  |
| 사업수행업체 | ◦ IRB 심의시스템 구축 ◦ 시스템 운영지원 ◦ 사용자 교육 등 시스템 구축, 운영 전반에 걸친 기술지원 ◦ 프로젝트 사업공정 및 품질관리 ◦ 요구사항 이행 검증 및 변경관리 조정 ◦ 테스트를 수행하기 위한 전략, 조직, 일정 등 마스터플랜 수립 ◦ 테스트 진행 및 결과관리 ◦ 인수 테스트를 위한 테스트 케이스 및 시나리오 개발 ◦ 요구사항에 대한 테스트 케이스 기반 검증(인수시험) |  |

- 추진일정

- 웹 플랫폼(웹사이트) 및 심의 시스템(프로그램) 개발, 테스트 및 시험가동 기간을 포함하여 최소 6개월

※ 상기 추진 일정은 프로젝트 진행에 따라 변경될 수 있음

| Ⅱ |  | 제안 요청 내용 |
| --- | --- | --- |

- 목표시스템 개념도

- 목표시스템 개념도

- 제안요청 일반사항

- 제안업체는 제안하는 모든 부분에 포괄적인 책임을 져야 하며 제안시점에서 사업수행요건을 충족하지 못하는 업체는 선정 대상에서 제외

- 제안규격의 만족여부는 주관기관의 평가기준 등에 의해 심사 실시

- 전산시스템 운용 및 유지관리에 대처할 수 있는 구체적 기술이전, 데이터 이전 (기존 시스템의 자료 이관), 교육계획 및 지원계획을 제시하여야 함

- 시스템의 사용자 환경은 웹 브라우저에서 작동해야 하며, 주요 5대 브라우저(Microsoft Edge, 구글 크롬, 파이어폭스, 사파리, 오페라)에서 정상적으로 동작해야 함

- 안정적이고 확장 가능한 최적의 시스템으로 구축하며 개발업무의 각종 서식 및 코드 표준을 준용하여 개발해야 함

- IRB 심의 사이트는 영문으로 개발해야 함

- 본 사업은 하도급을 불허함

- 제안요청 필수사항

- 제안요청 공통

- 제안 시스템은 보안을 위해 Active-X를 사용하지 않고 도입·구축·개발되어야 함

- 보안성을 고려한 시스템 구성 및 운영방안(시스템 혹은 DB 접근에 관한 로그 기록 체계등)을 제시해야 하고, 보안성 강화 및 관리의 용이성을 위해 필요한 경우 추가 지원 가능한 사항을 제시

- 시스템 장애 발생 시 즉각 복구할 수 있는 체제(백업 및 복구)를 구축하고 제시함

- 시스템 확장성을 위해 표준을 최대한 준수하고, 납품되는 제품들(소프트웨어, 에드온등)은 반드시 제조사 정품으로 공급해야 함

- 계약 전에 본 요청서를 비롯한 기타 계약서류를 조사 검토하여 시행하여야 하며, 의문사항은 반드시 국제백신연구소의 의견을 확인하고 계약 후에는 관계법규를 준수하여야 함

- 제안서에 기재되지 않은 사항이라 할지라도 제품성능에 필요한 사항(옵션 부품 포함)은 반드시 설계 및 설치에 반영시켜 추가 비용 없이 공급(납품)하여야 함

- 시스템 납품의 설치 운영 시 속도저하, 장애발생, 보안취약점 발견, 기능 미비 등의 문제로 인해 사용에 지장이 있는 경우 국제백신연구소는 납품시스템의 교체 또는 대체, 용량증설, 보완 등을 요구할 수 있으며 납품업체는 이에 응해야 하고 이로 인하여 발생되는 모든 비용은 납품업체가 부담

- 최종 인수결과 시스템 운영불가 및 웹 플랫폼(웹사이트) 및 심의 시스템(프로그램)의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 국제백신연구소의 요구에 의해 시공한 모든 시스템을 철거 및 회수하여야 하며 그 비용은 납품업체에서 일체 부담함

- 웹 플랫폼(웹사이트) 및 심의 시스템(프로그램) 납품에 대하여 설치한 후 기능, 성능, 안정성 등이 제안한 사양 이상으로 안정적으로 작동되어야 하며, 이에 수반한 인력이나 기술 등의 제공이 포함되어야 함

- IRB 심의 시스템 및 관리자 모드 공통

- 사용자 편의성을 고려한 UI/UX 구축

- W3C 웹표준을 준수하고 5종 이상의 브라우저에서 동등한 서비스 이용을 보장해야 함

- W3C웹 접근성 및 웹 호환성을 준수하여 구축

- 보안서버인증서 (SSL) 구축하여 암호화된 데이터 전송

- IRB 심의

- 심의 신청서 관련 DB 구축 (제출된 서류의 행정 검토 진행 현황, 심의 진행현황, , 승인현황, 회의안건, 회의록, 심의 결과 통지서 등)

- 심의내역 조회, 정렬 및 관리 기능 제공

- 상태별/대상별 알림 기능 제공(메일)

- 서비스 이용자와 관리자, 심사위원별 권한 부여기능 제공

- 수정 요청된 심의신청서의 N차에 대한 모든 이력 및 제출서류들이 관리되어야 함

- 심의 위원별, 연구 유형별, PI별, 연도별 등 각종 쿼리별 심사 건수의 통계가 나올 수 있도록 함

- 심사 위원 배정 기능

- 심의 위원별 심의 중인 연구 현황 기능 제공

- 심사 의견/결과 취합 및 조율을 위한 의사소통 기능 제공

- 심의 결과 통지서 전달 기능 제공

- 온라인 교육

- IRB 심의신청서를 제출하기 위하여 연구자의 교육이 필수 사항임

- 수시로 추가되는 연구자의 교육을 위하여 오프라인에서의 교육을 정기 또는 비정기적으로 실시하는 경우 연구자의 연구 일정이 미루어지는 현상이 발생함

- 진행 중인 교육 신청, 교육 수료 후 이수증 발급이 가능 해야 함

- 교육 이수 된 연구자는 자동으로 심의신청서 제출 권한을 부여받아 심의신청서를 제출할 수 있어야 함

- 관리자는 교육 일정과 교육 인원, 접수 마감, 진행 등을 설정하여 기간 내 연구자들이 신청할 수 있도록 함

- 외부에서 받은 교육 이수증을 업로드할 수 있어야 함. 승인 처리 시 심의신청서 제출 권한을 자동으로 부여 받음

- 교육 이수 유효기간은 2년으로 제한함. 2년을 초과한 경우, 심의신청서를 제출할 수 없는 상태로 변경해야 함

- 요구사항 총괄

| 구분 | 설명 | 요구사항수 |
| --- | --- | --- |
| 기능 요구사항 (FR, Function Requirement) | 목표시스템이 반드시 수행하여야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대해 기술한 것 | 19 |
| 성능 요구사항 (PR, Performance Requirement) | 목표시스템이 특정 기능을 얼마나 빠르게, 얼마나 멀게, 얼마나 크게, 얼마나 많이 수행해야 하는지에 대한 요건을 기술한 것 | 4 |
| 보안 요구사항 (SR, Security Requirement) | 정보 자산의 기밀성과 무결성을 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요건을 기술한 것 | 3 |
| 품질 요구사항 (QR, Quality Requirement) | 목표시스템이 가져야 하는 품질 항목, 품질 평가 대상 및 목표값에 대한 요구사항을 기술한 것 | 5 |
| 시스템 인터페이스 요구사항 (SIR, System Interface Requirement) | 목표시스템과 외부 세계 사이를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요건을 기술한 것 | 2 |
| 데이터 요구사항 (DR, Data Requirement) | 목표 시스템의 서비스에 필요한 DB 설계 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요건을 기술한 것 | 3 |
| 테스트 요구사항 (TR, Test Requirement) | 목표 시스템의 서비스에 필요한 DB 설계 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요건을 기술한 것 | 4 |
| 제약사항 (CR, Constraints Requirement) | 기능, 비기능, 인터페이스, 데이터 요구사항 외에 시스템을 구축하기 위해 필요한 제약 및 요건을 기술한 것 | 2 |
| 프로젝트 관리 요구사항 (PMR, Project Management Requirement) | 프로젝트 관리 및 산출물에 대한 요구사항으로 위험관리, 진도관리, 보안관리, 인적관리, 자원관리, 산출물 요구사항 등이 해당함 | 8 |
| 프로젝트 지원 요구사항 (PSR, Project Support Requirement) | 앞서 제시한 요건 외에 프로젝트 수행 및 향후 지원을 위해 필요한 요구사항으로 표준화, 교육지원, 기술지원, 유지보수, 하자보수, 프로젝트 팀원 요구사항 등이 해당함 | 13 |
| 합계 |  | 63 |

- 요구사항 상세

1) 기능 요구사항

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항(FR) 1. 기관생명윤리위원회 심의 프로그램 구축 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 고유번호 |  | FR-01-001 |
| 요구사항 명칭 |  | 주요 메뉴 항목 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | IRB 심의시스템 (사용자 기준) 주요 메뉴 항목 정의 |
|  | 세부 내용 | ❍ IRB 소개 ❍ IRB 심의 ❍ 교육프로그램 ❍ 게시판 ❍ 마이페이지 ❍ 심의위원모드 |
| 관련 요구사항 |  | 가독성 및 직관성을 고려한 Design |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항(FR) 1. 기관생명윤리위원회 심의 프로그램 구축 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 고유번호 |  | FR-01-002 |
| 요구사항 명칭 |  | IRB 소개 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | IRB 소개 자료 게시 |
|  | 세부 내용 | ❍ 인사말 ❍ IRB 소개 ❍ 조직도 ❍ 심의절차 (정규심의, 신속심의, 면제심의, 심의대상여부 판정) |
| 관련 요구사항 |  | 심의 절차: 정규심의, 신속 심의, 면제 심의 모두 개별 process로 소개하고, 심의대상여부 판정에 관한 절차 안내 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항(FR) 1. 기관생명윤리위원회 심의 프로그램 구축 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 고유번호 |  | FR-01-003 |
| 요구사항 명칭 |  | IRB 초기심의 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | IRB 심의신청서 및 보고서 작성 및 조회 |
|  | 세부 내용 | ❍ 초기심의 작성 - 신규심의 (정규심의, 신속심의) - 심의면제 ❍ 국제백신연구소 IACUC와 승인번호 연계 |
| 관련 요구사항 |  | 신규심의: 정규심의, 신속심의, 및 면제심의로 나누어 신청 및 제출할 수 있도록 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항(FR) 1. 기관생명윤리위원회 심의 프로그램 구축 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 고유번호 |  | FR-01-004 |
| 요구사항 명칭 |  | 초기심의 후 신청 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 초기심의에서 승인되지 않은 과제에 대하여 답변 신청 기능 |
|  | 세부 내용 | ❍ 답변서 작성 - 답변서 심의 - 답변에 따른 변경건 심의 |
| 관련 요구사항 |  | 정규심의에서 논의된 초기심의 심의 결과가 Reconsideration (보완)인 연구과제의보완답변서는 정규심의에서 심의되어야 함 정규심의에서 초기심의 결과가 Modifications required before approval (시정후 승인)인 연구과제의 답변서는 신속심의에서 심의 가능함 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항(FR) 1. 기관생명윤리위원회 심의 프로그램 구축 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 고유번호 |  | FR-01-005 |
| 요구사항 명칭 |  | 초기심의 외 신청 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 승인된 과제에 대하여 심의 및 보고 신청 기능 |
|  | 세부 내용 | ❍ 초기심의 외 작성 - 주요한 변경심의 - 사소한 변경심의 - 지속심의 - IRB 답변 심의 - 위반 사례 보고 - 중대한 이상 사례 보고 - 종료보고 - 기타 보고 ❍ 심의내역 조회 ❍ 과제 검색 |
| 관련 요구사항 |  | 변경의 중대성 (주요한/사소한)에 따라 심의방법 (정규/신속)에 차이가 있음 - 주요한 변경심의: 주로 연구의 위험과 혜택의 평가에 영향을 미치거나 구체적인 연구의 목표 또는 디자인에 상당한 변경을 요할 때 신청 - 사소한 변경심의: 위에서 기술된 부분에 해당되지 않는 사소한 변경일 때 신청 기타보고는 상기 언급된 카테고리에 포함되지 않는 연구자 보고건 모두 포함 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항(FR) 1. 기관생명윤리위원회 심의 프로그램 구축 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 고유번호 |  | FR-01-006 |
| 요구사항 명칭 |  | 교육프로그램 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 교육 신청 및 외부 교육 이수증 등록 기능 |
|  | 세부 내용 | ❍ 이용자 교육신청 - 이용자 교육 신청 서식에 내용을 작성하여 온라인으로 제출 ❍ 외부교육 이수증 등록 (교육 이수증 출처 확인) - 승인되지 않을 경우 다른 이수증을 제출하도록 연구자에게 안내되어야 함 ❍ 교육 이수 현황 - 교육이수증 목록 및 만료된/현재 유효한 교육이수내역 조회 ❍ 교육 이수 유효기간 (자동 알림 메일 제공) |
| 관련 요구사항 |  | 외부 교육 이수증 등록 1) 교육 이수증 하단에 transcelerate list에 등록된 교육임이 기재되지 않은경우, transcelerate site에서 검색 후 확인란 (Yes/No)에 체크할 수 있도록 field 마련 2) transcelerate에서 확인할 수 없을 경우: - 교육 정보확인: 해당 교육이 CITI GCP와 동등한지/GCP 교육이 포함된 교육인지 확인할 수 있는 확인란 (Yes/No) 제공- 이수증 발급 기관의 출처 확인: 외부 연구자 소속 기관 또는 소속 IRB/EC에서 인정했는지 확인할 수 있는 확인란 (Yes/No) 제공 3) 상기 1번과 2번에 모두 해당되지 않을 경우: 이수증이 승인되지 않아 다른 이수증을 제출하도록 연구자에게 안내 교육 이수 유효기간 - 교육 이수증 만기 1달 전 연구자에게 자동 알림 메일 제공 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항(FR) 1. 기관생명윤리위원회 심의 프로그램 구축 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 고유번호 |  | FR-01-007 |
| 요구사항 명칭 |  | 게시판 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 각종 게시판의 정의 및 기능 |
|  | 세부 내용 | ❍ 일반 게시판 - 공지사항, 자유게시판, Q&A, IRB 위원 명단 ❍ 자료실 - 서식자료실 ( IRB SOPs 및 Policy 게재), 관련 사이트 |
| 관련 요구사항 |  | IRB 위원 명단 - IRB 위원명단 게시시 업데이트된 일자별로 구분하여 게시 가능하도록 - 행정 담당자 외에는 열람 및 다운로드만 가능하도록 IRB SOPs 및 Policy: 행정 담당자 외에는 열람 및 다운로드만 가능하도록 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항(FR) 1. 기관생명윤리위원회 심의 프로그램 구축 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 고유번호 |  | FR-01-008 |
| 요구사항 명칭 |  | 마이페이지 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 회원 정보 관리 |
|  | 세부 내용 | ❍ 회원가입 ❍ 회원정보 수정 및 탈퇴기능 ❍ 국제백신연구소 IACUC 회원 DB 연동 |
| 관련 요구사항 |  |  |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항(FR) 1. 기관생명윤리위원회 심의 프로그램 구축 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 고유번호 |  | FR-01-009 |
| 요구사항 명칭 |  | 심의위원 모드 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 심의위원 모드 |
|  | 세부 내용 | ❍ 각 심의평가표 입력 form 제공 ❍ 심의 상태 별 sort 기능 ❍ 심의 - 행정간사 검토 - 전문간사 검토 - 신속/면제심의위원 검토 - 정규심의 사전책임심사위원 검토 - 심의 결과 확인 - 위원장 검토 ❍ 회의 - 회의안건 조회 - 회의안건 현황 - 회의참석 여부 입력 기능 (알림 메일 기능 추가) - 회의록 이의제기 - 회의록 회람 - 회의록 결재 - 최종 회의록 열람 및 다운로드 |
| 관련 요구사항 |  | 각 심의평가표 입력 form 제공: 심의 유형에 따라New Protocol Review Form, Consent Form Review Form, Other Review Form 제공 심의 - 행정간사 검토: 서류 제출함/서류 검토 중/서류 검토 완료 or 수정 및 보안 필요 - 신속/면제 심의위원 검토: 심의 중/정규심의로 전환/평가완료/심의완료 - 정규심의 사전책임심사위원 검토: 심의 중/평가완료/심의완료 - 심의 결과 확인: 심사 통지서 및 승인서 확인 회의 - 심의위원 별 권한 설정기능: 이해상충여부있는 위원은 심의 및 회의 기능에서 열람/회람/조회 기능을 제한 (예시: 회의 안건 열람은 가능하지만 심의는 불가 (책임심사 맡지 않은 위원) 또는 열람도 불가 (이해상충이 있는 위원) 하도록 ) - 회의참석 여부 입력 기능: 참석 가능 여부 미응답시 자동 알림메일 기능 - 회의록 이의 제기: 회의 후 위원들이 제기한 의견을 정정 및 추가할 수 있는 기능 - 회의록 회람/최종 회의록 열람 및 다운로드:정규심의에 참석한 위원 중 이해상충이 없는 위원에게만 회의록 열람 및 검토할 수 있도록 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항(FR) 2. 기관생명윤리위원회 심의 프로그램 관리자 구축 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 고유번호 |  | FR-02-001 |
| 요구사항 명칭 |  | 주요 메뉴 항목 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 관리자모드 주요 메뉴 |
|  | 세부 내용 | ❍ 회원 관리 ❍ 심의 관리 ❍ 위원회 관리 ❍ 통계 관리 |
| 관련 요구사항 |  | 회원 관리: IVI 소속 administrator 또는 연구 스텝이 국외 user (IVI 직원 및 site PI가 아닌 연구 스텝)의 CV(영문) 및 교육이수증(영문)을 첨부파일로서 올릴 수 있는 권한을 부여 위원회 관리: 1) 위원 Roster (Active/Alternate/Inactive member) 정보 업데이트 2) 위원 임기기간 (2년) 만료 2주 전 알림 메일 3) 위원 임기기간 만료 1개월 전 IRB 사무국에게 해당 정보 알림 메일 4) 재임명시 기밀 유지 및 이해상충 서약서 작성 (약 2년 주기) 5) 위원 자가 평가 및 위원장 의견 입력 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항(FR) 2. 기관생명윤리위원회 심의 프로그램 관리자 구축 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 고유번호 |  | FR-02-002 |
| 요구사항 명칭 |  | 심의 관리 기능 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 조회, 접수, 사전검토 및 각종 심사 등 심의 관리 |
|  | 세부 내용 | ❍ 심의신청서 신청 조회 - 관리자는 연구자가 제출한 심의신청서의 목록을 조회한 후 접수 및 행정검토를 진행할 수 있어야 함 ❍ 심사 현황 모니터링 - 심사 과정에 대한 이력을 기록하고, 심사 현황을 실시간으로 모니터링 할 수 있음 ❍ 심사위원 지정 - 행정검토 결과 이상이 없는 심의신청서를 정상적으로 접수하고, 해당 심의신청서를 심사할 심의위원을 지정함 - 회의/심의 회차 배정 - 심의 종류(정규/신속/면제) 배정 ❍ 심의위원 - 선정된 심사위원은 자신에게 의뢰된 심의신청서를 검토 - 심의점검표 작성 및 심의의견 제출 ❍ 심의 결과 통보전, 심의 위원 간의 심의 의견 조율 기능 ❍ 심의의견 보기 ❍ 심의 결과 통보서 PDF/docx 파일 발급 ❍ 승인된 문서 목록을 확인 및 다운로드 |
| 관련 요구사항 |  | ❍ 심의위원 - 심의점검표 작성: 정규 심의, 신속 심의, 면제 심의 유형에 따라 사용되는 심의 점검표를 구분 1) 신규 정규 심의: new protocol review form, consent form review form 2) 신규과제가 아닌 정규 심의: other review form 3) 신속 심의 - 초기 심의: new protocol review form, consent form review form - 후속 심의: other review form 4) 면제 심의: other review form ❍ 심의 결과 통보전, 심의 위원 간의 심의 의견 조율: 신속 심사의 경우, 별도의 회의록 작성은 없으나 해당 과제에 배정된 위원간의 의견 조율을 위한 의사소통 시스템 필요 ❍ 심의 결과 통보서 PDF/docx 파일 발급: 워드 파일을 추가로 제공하여 심사 결과 의견만을 따로 추출할 수 있도록 하기 위해 ❍ 승인된 문서 목록을 확인 및 다운로드: 가장 최근의 심의를 포함하여 현재까지 승인된 문서 목록을 확인할 수 있도록 함 |
| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항(FR) 2. 기관생명윤리위원회 심의 프로그램 관리자 구축 |
| 요구사항 고유번호 |  | FR-02-003 |
| 요구사항 명칭 |  | 교육 관리 기능 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 교육 생성 및 교육 신청자 관리 |
|  | 세부 내용 | ❍ 교육 생성 - 교육 생성 및 수정 - 교육 기간 마감 처리 - 신청 가능 인원 관리 ❍ 외부교육이수증 신청 관리 - 연구자의 외부교육 이수증을 확인 후 승인 처리 할 수 있음 ❍ 교육 신청자 관리 - 접수, 접수취소, 미이수, 이수처리 - 교육 수료증 PDF 발급 ❍ 검색 ❍ 엑셀 다운로드 |
| 관련 요구사항 |  |  |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항(FR) 2. 기관생명윤리위원회 심의 프로그램 관리자 구축 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 고유번호 |  | FR-02-004 |
| 요구사항 명칭 |  | 행정검토 및 심의 관련 안내 메일 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 수신자 권한별 심의 관련 안내 및 독촉 알림 |
|  | 세부 내용 | ❍ 자동 메일 발송 ❍ 자동메일 발송 내역 조회 ❍ 승인 기간 만료 예정 과제에 대해 자동 메일 발송 ❍ 승인 만료된 연구에 대한 안내 메일 발송 ❍ 답변 기한 만료 예정 연구에 대한 안내 메일 발송 ❍ 행정검토 대기 건에 대한 알림 메일 발송 ❍ 행정 담당자에게 각 과제별로 연구심의기한 (Notification Deadline) 안내 메일 발송 ❍ 심의위원 배정 안내 메일 발송 ❍ 심의 조율/재검토 요청 안내 메일 발송 ❍ 심의 기한 만료일에 위원에게 안내 메일 발송 (위원이 심의의견을 전달해줄 때까지) ❍ 정규심의 시 위원별 참석 가능 여부 확인을 위한 안내 메일 발송 |
| 관련 요구사항 |  | 승인 기간 만료 예정 과제에 대해 자동 메일 발송: 월 초 기준으로 다음달과 다다음달에 만료되는 과제 + 만료 2주 전에 서류 작성자, PI, PC에게 안내 메일 발송 승인 만료된 연구에 대한 안내 메일 발송: 승인 만료시 신규 대상자 등록이 불가함을 안내하는 안내 메일 발송 답변 기한 만료 예정 연구에 대한 안내 메일 발송: 답변 기한(시정 후 승인 또는 보완 통지서 전달 후 3개월 이내) 만료 예정 과제 (월 초 기준으로 다음달에 만료되는 과제)에 대해 서류 작성자, PI, PC에게 안내 메일 발송 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항(FR) 2. 기관생명윤리위원회 심의 프로그램 관리자 구축 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 고유번호 |  | FR-02-005 |
| 요구사항 명칭 |  | 행정메모 및 행정 검토에 관한 연구팀 간의 의사소통 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 행정검토 중 필수 정보를 입력하고 요구되는 소통을 제공 |
|  | 세부 내용 | ❍ 행정메모 입력 ❍ N차에 걸쳐 심의를 하더라도 행정메모는 과제번호별로 부여됨 ❍ 행정간사만 조회 가능 ❍ 심의자에게 제공하는 행정검토의견은 심의자에게만 노출 ❍ 행정 검토 중 행정 검토 의견에 관해 행정간사와 서류 작성자 간의 의사소통할 수 있는 기능 |
| 관련 요구사항 |  |  |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항(FR) 2. 기관생명윤리위원회 심의 프로그램 관리자 구축 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 고유번호 |  | FR-02-006 |
| 요구사항 명칭 |  | 통계관리 기능 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 각종 통계관리 |
|  | 세부 내용 | ❍ 심사현황 - 기간별 심사 현황을 조회할 수 있도록 함 ❍ 심의기록 - 기간별 심의 위원의 활동내역을 조회 - 과제 유형에 따라 각 심의 위원이 맡은 과제에 대한 정보를 조회 ❍ 행정검토기록 - 회차별 연구팀이 답변을 하거나 문서를 재제출하는데 소요된 기간 조회 |
| 관련 요구사항 |  | 심의기록: - 심의 위원별 설정기간 (연간, 임기기간 등 관리자가 설정한 기간에 맞는) 내 활동 내역 조회 (정규심사 참석, 신속 심사 참여 횟수, 책임심사 맡은 과제 수) - 심의 위원별 과제 유형별 (Intervention trial, observational study, surveillance, others) 로 맡은 과제 횟수 조회 (해당 과제가 정규 심사, 신속 심사, 면제 심의 중 어디에 속하는 지도 확인할 수 있도록) - 과제별/기간별로 심의에 소요된 기간 및 심의방법에 따라 심의에 소요된 기간을 조회할 수 있도록 (예: 신규과제/정규심의, 신규과제/신속심의, 신규과제/면제심의, 변경 신청건/신속심의 등) 행정검토기록: 행정 검토 중, 각 회차별로 연구팀이 답변을 하거나 문서를 재제출하는데 소요된 기간 확인 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항(FR) 2. 기관생명윤리위원회 심의 프로그램 관리자 구축 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 고유번호 |  | FR-02-007 |
| 요구사항 명칭 |  | 회원관리 기능 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 회원 및 권한관리 기능 |
|  | 세부 내용 | ❍ 회원관리 - 회원등급 변경 - 회원정보 조회 ❍ 권한관리 - 행정간사, 심의위원, 위원장, 연구팀 구성원 등 권한 부여 및 해제 ❍ 검색 ❍ 엑셀다운로드 ❍ 국제백신연구소 IACUC와 회원 DB 연동 |
| 관련 요구사항 |  |  |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항(FR) 2. 기관생명윤리위원회 심의 프로그램 관리자 구축 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 고유번호 |  | FR-02-008 |
| 요구사항 명칭 |  | 회의관리 기능 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 회의관리 기능 |
|  | 세부 내용 | ❍ 회의관리 - 정규심의 생성/수정 - 책임심사 위원 배정 (이해상충이 있는 위원은 자동 배제) - 책임심사 맡은 위원들의 심사 및 평가 의견 확인 - 책임심사 맡은 위원들에게 심의기한 마감일내에 심의의견 미입력시, 입력을 요청하는 자동 알림 메일 - 책임심사 배정받지 않은 위원도 정규심의의 회의 안건 현황 확인 및 검토 가능하도록 - 회차별 회의안건 조회 - 참석/불참 위원 관리 |
| 관련 요구사항 |  | 책임심사 배정받지 않은 위원도 정규심의의 회의 안건 현황 확인 및 검토 가능하도록 : 단, 이해상충의 여부에 따라 열람은 가능하지만 심의는 불가하거나 열람과 심의 모두 불가하도록 위원별 권한 설정 기능 참석/불참 위원 관리: 정규심의 참석가능 여부 확인 (미확인시 참석여부 확인을 요청하는 자동 알림 메일 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항(FR) 2. 기관생명윤리위원회 심의 프로그램 관리자 구축 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 고유번호 |  | FR-02-009 |
| 요구사항 명칭 |  | 회의록관리 기능 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 회의록관리 기능 |
|  | 세부 내용 | ❍ 회의록 관리 - 회의정보 불러오기 - 회의안건 조회 - 보고사항 등 입력 form 제공 - 회의록 결재자 지정 - 심의결과 입력 - 심의결과 통보 |
| 관련 요구사항 |  | 보고사항 등 입력 form 제공: 회의에 참석한 위원들이 회의 후에 본인들의 의견을 제시할 수 있도록 회의록 결재자 지정: 위원장에 의해 이루어지나 위원장의 부재시, 위원장 또는 IRB 매니저가 정한 위원에 의해 결재가 가능하도록 심의 결과 입력: 행정간사가 최종 심의 의견을 입력하고 IRB 매니저가 최종 확인할 수 있는 절차로 진행되도록 심의결과 통보: 행정 간사에게 회의일로부터 7일 이내에 심의결과 통보 안내 메일 발송 |

| 요구사항 분류 |  | 기능요구사항(FR) 3. 공통 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 고유번호 |  | FR-03-001 |
| 요구사항 명칭 |  | 사용자 입력 편의기능 |
| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 각 화면별로 사용자 입력 편의를 제공할 수 있도록 구축 |
|  | 세부내용 | ❍ 게시판 입력 시 파일 다중 업/다운로드 : 파일을 첨부할 때, 여러 개의 파일을 다중 업/다운로드 할 수 있도록 함 ❍ 다양한 검색조건에 따른 검색기능 |
| 관련 요구사항 |  |  |

2) 성능 요구사항

| 요구사항 고유번호 |  | PR-001 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 시스템 구축 환경 |
| 요구사항 분류 |  | 성능 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 심의 시스템 구축 환경 대한 요구 사항을 명시함 |
|  | 세부내용 | ❍ 심의 시스템이 안정성을 가지고 일정 기간 이상 사용 가능한 체계로 유지되도록구축함을 원칙으로 함 ❍ 서버시스템(클라우드/온프라미스)의 구성 환경(CPU, Memory, Webserver등), 개발 언어 및 사용 DBMS를 제안하고 명시함 ❍ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침을 준수하여 심의 시스템을 구축함 |

| 요구사항 고유번호 |  | PR-002 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 프로그램 조회 |
| 요구사항 분류 |  | 성능 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 정보 요청에서 결과가 조회되는 것에 대한 응답 시간을 의미함 |
|  | 세부내용 | ❍ 시스템에서 제공하는 프로그램의 경우, 사용자가 요청한 시각으로부터 3초 내에 디스플레이 되는 것을 원칙으로 함 ❍ 예외 사항 - Data 연계/연동 및 등록일 경우 - 대량의 데이터에 대한 질의, 다운로드가 있을 경우 - 한 개 이상의 큰 이미지(이미지 500KB 이상)를 가지고 있는 경우 - 동시 사용자 성능을 초과하는 경우 |

| 요구사항 고유번호 |  | PR-003 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | Batch Job |
| 요구사항 분류 |  | 성능 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | Batch Job |
|  | 세부내용 | ❍ 단일 Batch Job의 경우 수분(약2분) 이내 ❍ 순차적인 Batch Job의 경우 수시간(약30시간) 이내 - 예를들어 Batch Job의 경우 업무 특성에 따라 고려하며, 최대 업무 종료 후 1시간, 시작 전 1시간 이내 처리 가능해야 함 |

| 요구사항 고유번호 |  | PR-004 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 데이터 안정성 |
| 요구사항 분류 |  | 성능 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 데이터 안정성 |
|  | 세부내용 | ❍ 데이터 안정성이 확보되어, 장애 복구가 빠른 성능 체계를 갖추어야 함 ❍ 데이터 안정성 확인을 위하여 월별/분기별 시스템의 성능, 데이더 백업/복구가 확인 가능한 체계(리포트)를 갖추어야 함 |

3) 보안 요구사항

| 요구사항 고유번호 |  | SR-001 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 인증 및 권한 보안 |
| 요구사항 분류 |  | 보안 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 보안이 필요한 데이터 정의 및 암호화 |
|  | 세부내용 | ❍ 개인을 식별할 수 있는 정보(사용자 인증 정보, 패스워드 등)를 운영DB 또는 개발DB에 저장할 경우, 암호화하여 저장하며, 소스코드에 직접 하드코딩하지 않음 ❍개인정보보호위원회의 개인정보처리방침 (링크)에 따라 개인정보를 처리, 보유 이용, 파기해야 함 ❍개인정보의 안전성 확보조치 기준에 따라 관리자의 개인정보 다운로드 내역을 기록하여 안전성 확보 함 |

| 요구사항 고유번호 |  | SR-002 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 인증 및 권한 보안 |
| 요구사항 분류 |  | 보안 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | DB에 접근 권한 제한 |
|  | 세부내용 | ❍ 지정된 사용자만 권한에 따라 DB 서버의 접근을 제한함 ❍ 지정된 사용자는 비밀번호 입력을 통해 접근하며, 비밀번호는 암호화를 적용하고 설정 정책에 의해 수준을 정의할 수 있어야 함 |

| 요구사항 고유번호 |  | SR-003 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 사용자 인터페이스 보안 |
| 요구사항 분류 |  | 보안 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 화면이나 소스코드에 개인정보 노출 제한 |
|  | 세부내용 | ❍ 인증 절차 없이 목표시스템의 화면이나 소스코드에 개인정보가 노출되지 않음 ❍ 시스템의 화면에 대한 접근은 사용자 권한 관리에 의해서 통제되어야 하고, 통제수준은 그룹별/개인별/기능별로 구체화되어야 함 ❍ 사용자 권한 설정은 관리자만 접근할 수 있는 통합계정관리 화면을 통해 개별 사용자의 권한을 설정하고 통제할 수 있어야 함 ❍ 관리자의 시스템 접근 정보를 모니터링 할 수 있어야 함 |

4) 품질 요구사항

| 요구사항 고유번호 |  | QR-001 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 품질 보증 기준 |
| 요구사항 분류 |  | 품질 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 시스템 개발 단계별로 품질보증 기준(가이드라인) 및 목표를 제시하여야 함 |
|  | 세부내용 | ❍ 사업수행 단계별 품질보증 활동에서 요구되는 산출물을 제출함 |

| 요구사항 고유번호 |  | QR-002 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 기능 구현 정확성 |
| 요구사항 분류 |  | 품질 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 기능 구현 정확성 |
|  | 세부내용 | ❍ 제시한 요구사항이 제공되는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출된 경우에 요구사항을 제공한 것으로 평가 ❍ 기능 구현 정확성은 시스템 사용자 및 운영자가 직접 테스트를 수행하여 평가 |

| 요구사항 고유번호 |  | QR-003 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 이해 용이성 |
| 요구사항 분류 |  | 품질 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 이해 용이성 |
|  | 세부내용 | ❍ 사용자 및 운영자가 시스템을 쉽고 편하게 사용할 수 있도록 전체적인 기능, 및 운영에 관련된 다음과 같은 정보들을 매뉴얼로 제공함 - 기능 이해도: 시스템에서 제공하는 모든 기능에 대하여 사용자가 운용할 정보 - 운영의 이해도: 시스템에서 제공하는 운영방법, 인터페이스, 기능과 방법을 운영자 매뉴얼에 포함해서 정보의 안정성과 데이터의 정합성을 유지해야 함 - 유지보수 이해도: 시스템을 유지하기 위한 최소한의 정보들을 매뉴얼에 포함해야 함 ❍ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침을 준수하여 품질 준수 |

| 요구사항 고유번호 |  | QR-004 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 신뢰성 |
| 요구사항 분류 |  | 품질 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 신뢰성 |
|  | 세부내용 | ❍ 시스템은 통상적인 업무시간 동안 가용성을 보장하여야 하며, 운영환경에 무관하게 모든 접속 채널에 동일한 자료 및 결과를 생성해야 함 ❍ 복구할 수 없는 자료의 손실로 이어질 수 있는 오류를 방지하기 위한 통제방안을 최대한 시스템에 반영해야하고, 오류가 발생하는 즉시 처리할 수 있는 비상 대책안을 시스템 운영자(사용자)와 공유해야 함 |

| 요구사항 고유번호 |  | QR-005 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 웹표준 |
| 요구사항 분류 |  | 웹표준 준수 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 웹표준을 준수한 프로그래밍 |
|  | 세부내용 | ❍ 웹표준(WCAG)을 준수한 프로그래밍 코딩으로 웹의 사용성 및 접근성을 보장함 ❍ 데스크톱, 랩톱, 태블릿, 모바일 장치(안드로이드, IOS) 및 다양한 운영체제(Window, Mac OS)에서 시스템 접근과 이용기 가능하도록 보장함 ❍ Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge등 브라우저 종류 및 버전에 관계없이 웹사이트 정상 작동(Cross Browsing)을 보장함 |

5) 인터페이스 요구사항

| 요구사항 고유번호 |  | SIR-001 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 사용자 인터페이스 |
| 요구사항 분류 |  | 인터페이스 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 사용자 인터페이스 |
|  | 세부내용 | ❍ UI 인터페이스 : 효율성, 일관성, 사용 편리성을 위해 개발표준 인터페이스 방안을 정하여 시스템을 구현함 - 화면 레이아웃 표준화, 코드화 등 중복 최소화와 입력편의성 고려함 - 화면 표준화(화면디자인, 색상, 폰트, 각종 실행버튼, 아이콘 등) - 각종 용어의 영문 표준화 |

| 요구사항 고유번호 |  | SIR-002 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 이메일 알람 |
| 요구사항 분류 |  | 인터페이스 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 이메일 알람 |
|  | 세부내용 | ❍ 심의신청서 흐름 중 주요 알림 사항에 대하여 이메일을 통해 알람을 제공함 |

6) 데이터 요구사항

| 요구사항 고유번호 |  | DR-001 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 데이터 표준 준수 |
| 요구사항 분류 |  | 데이터 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 데이터 표준 준수 |
|  | 세부내용 | ❍ 데이터의 품질관리를 위해 데이터표준화, 데이터관리, 표준용어를 수용할 수 있도록 DB 설계하며 관련 지침 및 매뉴얼을 준수 ❍ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침을 참고하여 품질 준수 |

| 요구사항 고유번호 |  | DR-002 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 유연한 DB 구조 설계 |
| 요구사항 분류 |  | 데이터 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 유연한 DB 구조 설계 |
|  | 세부내용 | ❍ DB 구조의 설계는 업무 처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하여 설계 - 데이터 구조: 데이터베이스정의서, 테이블 정의서, 컬럼정의서 ❍ 향후 업무 변동 및 시스템 확장, 프로그램 보완 등이 용이 하도록 설계하고, 확장할 수 있도록 구성하고 관리해야 함 |

| 요구사항 고유번호 |  | DR-003 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 테스트 데이터 운영 |
| 요구사항 분류 |  | 데이터 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 테스트 데이터 구축 |
|  | 세부내용 | ❍ 시스템 테스트, 사용자 교육, 시험 운영 등 일련의 과정을 수행하기 위해 필수적인 초기 데이터를 구축하고 해야 함 |

7) 테스트 요구사항

| 요구사항 고유번호 |  | TR-001 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 테스트 방안 |
| 요구사항 분류 |  | 테스트 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 목표시스템 테스트 및 개선 |
|  | 세부내용 | ❍ 테스트 유형 : 단위테스트, 통합테스트 ❍ 테스트 환경 : 단위테스트는 개발 환경에서 수행, 통합테스트는 운영 환경에서 수행함 ❍ 테스트 시스템은 제공되기로 한 제안 요청서의 요구사항을 제공하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 베이스라인(기준선)으로 간주함 |

| 요구사항 고유번호 |  | TR-002 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 테스트 요구 일반사항 |
| 요구사항 분류 |  | 테스트 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 테스트 요구 일반사항 |
|  | 세부내용 | ❍ 각 구축 단계별로 세부적인 계획을 수립하여 시행하여야 하며, 운영자와 사용자가 테스트할 수 있도록 함 ❍ 개발초기부터 구축완료까지 지속적인 테스트와 해당 결과를 반영하여 요구사항이 충족되는 시스템이 되도록 하여야 함 |

| 요구사항 고유번호 |  | TR-003 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 단위테스트 요구 사항 |
| 요구사항 분류 |  | 테스트 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 프로그램 화면(기능) 단위 테스트 |
|  | 세부내용 | ❍ 각 프로그램 화면단위, 기능단위별로 테스트 되어야 함 ❍ 단위 테스트 표준 점검항목에 의해 실시하고, 테스트 실행 결과에 따른 반영사항을 정리보고 및 반영 등의 절차로 수행 함 ❍ 단위테스트 수행결과에 대한 이슈정리와 대안을 마련하여 반영 |

| 요구사항 고유번호 |  | TR-004 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 통합테스트 요구 사항 |
| 요구사항 분류 |  | 테스트 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 단위업무시스템 또는 연계시스템간 통합 테스트 |
|  | 세부내용 | ❍ 각 단위업무시스템 테스트와 시나리오를 통한 방법으로 수행함 ❍ 실제 운영환경과 동일하게 구성하여 실시 ❍ 테스트 시나리오 또는 케이스 작성, 테스트 실행 및 버그 수정 반영 등의 절차로 수행 함 ❍ 통합테스트 수행결과에 대한 이슈정리 및 대안을 마련하여 반영하여야 함 ❍ 통합테스트 시 요구사항을 종합한 후 최종 베이스라인을 기준으로 실행방안을 합의 및 확정하여 시스템에 반영하여야 함 ❍ 통합테스트를 위한 기초데이터 입력 지원하여야 함 ❍ 시험 운영 기간 동안 발견된 결함 수와 결함의 지속 시간을 측정하며, 결함 발생률이(5%) 이상인 경우 시스템 오픈 기간을 연장함 |

8) 제약사항

| 요구사항 고유번호 |  | CR-001 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 시스템 구조 설계 |
| 요구사항 분류 |  | 제약사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 시스템 구조 설계 |
|  | 세부내용 | ❍ 시스템 설계, 데이터 유형, 사용자 유형 등을 고려하여 구조 설계해야 함 |

| 요구사항 고유번호 |  | CR-002 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 정보화 업무 준수 |
| 요구사항 분류 |  | 제약사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 설계 준수사항 |
|  | 세부내용 | ❍ 최신 정보기술 기반의 표준화를 통해 개방형 표준 정보체계에서 운영되도록 구현함 |

9) 프로젝트 관리 요구사항

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-001 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 프로젝트 관리 방법 |
| 요구사항 분류 |  | 프로젝트 관리 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 프로젝트 관리 방법 |
|  | 세부내용 | ❍ 위험관리, 품질관리, 일정관리, 문서관리 등 프로젝트 관리 방법론을 통한 체계적인 개발 관리/완료 방안 제시 ❍ 개발의 완성도를 높이기 위해서 프로젝트 착수에서 종료까지 체계적으로 프로젝트를 관리해야 함 ❍ 단계별로 진행 상황을 보고하고 프로젝트 관련 산출물을 제출하여야 함 |

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-002 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 산출물 관리 |
| 요구사항 분류 |  | 프로젝트 관리 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 산출물 관리 |
|  | 세부내용 | ❍ 시스템 구축의 추진과정에서 생산되는 제반 작업 단위 별 산출물의 종류, 주요내용 작성 및 제출시기, 제출매체 등을 제시하고 제출 시기는 시스템 구축의 추진 공정에 따라야 함 ❍ 모든 산출물은 프로젝트 담당자에게 보고(전달)되어야 함 ❍ 착수/완료 보고는 필수이며 중간(수시)보고는 필요/상황에 따라 진행할 수 있음 ❍ 사업(시스템 구축) 수행심의신청서 작성 시 발주자와 상호 협의하여 조정할 수 있음 |

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-003 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 위험 및 이슈 관리 |
| 요구사항 분류 |  | 프로젝트 관리 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 위험 및 이슈 관리 |
|  | 세부내용 | ❍ 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항 추가 및 변경으로 인한 변경 부분에 대한 관리 등 각종 위험에 대한 통제 및 리스크 관리 방안을 제시할 것 ❍ 웹취약점 점검 후 결과를 제출해야 함 |

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-004 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 사업관리 요구사항 |
| 요구사항 분류 |  | 프로젝트 관리 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 사업 수행의 체계적인 관리를 위한 방안 마련 |
|  | 세부내용 | ❍ 적용할 방법론 및 활용방안을 제시하고, 운영되어야 함 ❍ 계약 후 15일 이내에 사업수행심의신청서(WBS 포함 의무사항) 및 기술적용계획표를 제출하고, 사업 착수를 완료하여야 함 ❍ 사업 착수보고 이후 진척사항을 수시로 보고함 |

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-005 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 보고관리 |
| 요구사항 분류 |  | 프로젝트 관리 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 정기 및 비정기 보고 |
|  | 세부내용 | ❍ 주/월간 보고는 수행 시 주관기관과 일정 협의에 의하여 변경 가능하고, 원활한 과업추진을 위해 필요시 비정기적인 보고를 요청할 수 있음 |

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-006 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 일정 관리 |
| 요구사항 분류 |  | 프로젝트 관리 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 세부 일정 관리 |
|  | 세부내용 | ❍ 과업기간 동안에 내부보고회를 각각 실시하고 그 결과를 반영하여 산출물을 제출하여야 함 ❍ 계약일로부터 구축완료일까지 착수일 기준 착수심의신청서에 제시된 사업수행 절차에 따른 현재의 구체적인 공정 및 진행사항, 업무 추진 상 문제점 및 대안방안 등에 대한 진도 보고서를 작성, 제출하여야 함 |

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-007 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 개발 소스프로그램 |
| 요구사항 분류 |  | 프로젝트 관리 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 개발 소스관리 |
|  | 세부내용 | ❍ 완료 후 패키지 소프트웨어를 제외한 모든 개발 프로그램의 소스 코드를 제출 ❍ 소스 코드 제공이 불가할 경우 공인 기관에 소프트웨어 임치 |

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-008 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 구축 방법론 |
| 요구사항 분류 |  | 프로젝트 관리 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 세부구축 방법론 |
|  | 세부내용 | ❍ 구축방법론은 제안사가 개발에 효율적이라고 판단되는 방법론을 선택하되, 빠른 통합 및 빌드가 가능한 방안을 제시, 이에 대한 방법론 선정 사유 제시 ❍ 본 사업의 수행절차의 체계적 관리를 위한 방법론을 분석, 설계, 개발, 통합 및 시험에 이르기까지 단계별로 체계적인 적용방안 제시 |

10) 프로젝트 지원 요구사항

| 요구사항 고유번호 |  | PSR-001 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 교육훈련 |
| 요구사항 분류 |  | 프로젝트 지원 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 교육 훈련 |
|  | 세부내용 | ❍ 사업자는 구축시스템 운영 관리를 위한 교육을 실시하여야 함 - 업무부서 담당자 대상 교육 : 심의 시스템 사용 교육 ❍ 교육 훈련은 대상자별 훈련심의신청서를 수립하여 단계별로 실시하여야 함 ❍ 시스템 운영자에 대한 교육계획 및 일정을 항목별로 제시하여야 함 |

| 요구사항 고유번호 |  | PSR-002 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 사용자 매뉴얼 |
| 요구사항 분류 |  | 프로젝트 지원 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 사용자 매뉴얼 |
|  | 세부내용 | ❍ 매뉴얼에는 각 사용자들이 사용할 수 있는 기능을 모두 포함하며 다음과 같은 정보를 반드시 포함해야 함 - 화면이 바뀌는 단위를 기준으로 기능별 사용 방법 설명 ❍ 사용자 모드에 따라 각기 다른 매뉴얼을 제공 (매뉴얼 내에서 페이지별로 사용자 모드를 나누어 설명) ❍ 단순 글로된 설명이 아닌 이미지가 첨부되어 이해도를 높일 수 있도록 함 |

| 요구사항 고유번호 |  | PSR-003 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 하자보수 요건 |
| 요구사항 분류 |  | 프로젝트 지원 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 시스템에 대한 무상 하자보수 |
|  | 세부내용 | ❍ 무상 하자보수기간은 인수일로부터 1년으로 하고 주관사업자는 동기간 중 하자가 발생할 경우 무상으로 보수해야 함 ❍ 하자보수 범위에 대해서 구체적으로 제시해야 함 ❍ 구체적인 하자보수운영 및 실행 계획 제시 ❍ 시스템의 최적 운용 및 응급처리 방안 등에 대한 상세한 장애대응 방안 제시 ❍ 고장수리 보장시간 (제안) 내에 정상 가동시킬 수 없다고 판단되었을 경우에는 즉시 연구소에 통보하고 동기간 동안 대체 시스템을 지원하여야 함 ❍ 납품업체는 무상 하자보수기간 내 납품 시스템의 보안상 문제점이 발견될 시 즉각 그 대책을 수립하여 해결하여야 함 ❍ 향후 시스템을 확장하거나 이설, 타기종으로의 교체사유 등이 발생할 경우 납품업체는 이에 적극 지원, 협조하여야 함 ❍ 하자보수 기간 중에 시스템 운영 및 하자보수를 위해 필요한 사항 및 범위, 예산 등을 구체적으로 제시함 |

| 요구사항 고유번호 |  | PSR-004 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 안정화 활동 |
| 요구사항 분류 |  | 프로젝트 지원 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 시스템 운영 안정화 |
|  | 세부내용 | ❍ 심의 시스템의 공식 가동 후 안정된 운영을 위한 실행방안을 제시 - 실행방안에는 운영 유지관리 인력 교육, 기술지원 등을 의미함 |

| 요구사항 고유번호 |  | PSR-005 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 기술지원 |
| 요구사항 분류 |  | 프로젝트 지원 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 기술지원 |
|  | 세부내용 | ❍ 과업 수행에 필요한 기술이전 대상과 기술이전 방법 등에 대한 계획 제시 ❍ 시스템 구축기간 및 무상하자보수 기간 동안 연구원이 정보기술 자문과 관련 자료를 요구하는 경우 이에 성실히 응해야 함 |

| 요구사항 고유번호 |  | PSR-006 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 시스템 장애 복구 |
| 요구사항 분류 |  | 프로젝트 지원 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 장애복구 |
|  | 세부내용 | ❍ 시스템 상태를 확인하고, 문제발생 시 신속하게 대처해야 함 (모니터링/이메일 알람 구축등 대처방안을 제시함) ❍ 자료의 파손, 변질, 분실 등에 대비하기 위하여 체계적이고 효과적인 백업 및 복구 방안 제시 ❍ 발생 가능한 장애 요소들을 유형별․단계별로 구분하여 제시하고, 이에 대한 대처방안 제시 ❍ 각종 장애 발생 시 즉각적인 원인분석 및 복구 등 하자보수를 보장하기 위하여 기술지원 부서 및 전문 인력을 확보하고 있어야 함 |

| 요구사항 고유번호 |  | PSR-007 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 저작권의 책임 |
| 요구사항 분류 |  | 프로젝트 지원 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 저작권의 책임 |
|  | 세부내용 | ❍ 본 사업과 관련된 모든 소프트웨어(시스템 구축에 사용된 모든 어플리케이션)는 저작권자(사)가 부여한 라이센스 조건 및 보증조건의 범위 등 저작권을 침해하여서는 안 되며, 본 사업완료 이후에라도 제안된 소프트웨어(시스템 구축에 사용된 모든 어플리케이션) 사용에 따른 문제 발생 시 사업자(업체)가 모든 책임을 지고 해결해야 함 |

| 요구사항 고유번호 |  | PSR-008 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 인력보안 |
| 요구사항 분류 |  | 보안 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 사업수행 인력에 대한 보안 요구사항 |
|  | 세부내용 | ❍ 사업수행에 사용되는 인원, 문서, 장비 등의 보안계획을 수립하여야 하며, 보안상 결격사항이 없도록 조치함 ❍ 사업 완료 후 대표자 명의의 “보안확약서” 제출 |

| 요구사항 고유번호 |  | PSR-009 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 외주 용역사업 보안특약 준수 |
| 요구사항 분류 |  | 프로젝트 지원 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 외주 용역사업 보안특약 준수 |
|  | 세부내용 | ❍ 납품업체는 ‘외주 용역사업 보안 특약’을 준수 이행하여야 함 |

| 요구사항 고유번호 |  | PSR-010 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 사업자 및 투입인력에 대한 인원 보안 요구사항 |
| 요구사항 분류 |  | 보안 요구사항 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 사업자 및 투입인력에 대한 보안준수사항 및 책임 등 |
|  | 세부내용 | ❍ 사업자는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 누설하여서는 안 되며, 발주사가 요구하는 보안사항 준수하여야 함 ❍ 본 제안 및 과업수행 중은 물론 향후에라도 보안사항 및 기타 시스템의 내부구성, 네트워크, 보안장비, IP현황, 데이터 등 일체의 모든 사항에 대해 보안을 유지하여야 함 ❍ 정보시스템 구축 각 단계별 정보보호가이드라인을 준수하고, 물리적, 관리적, 기술적인 보안대책 등 안전 및 보안 관리에 대한 운영 규정을 마련하여 비상사태에 대비하여야 함 ❍ 본 사업에 투입되는 인력은 보안서약서 작성 제출(의무사항) 및 보안취급규정 및 정보보안지침, 개인정보보호지침을 준수하여야 하며, 필요시 발주사의 신원조사에 즉시 응하여야 함 ❍ 행정자치부의 시큐어코딩 가이드를 준수하여야 함(행정안전부 소프트웨어 개발보안 가이드(2021.11.29) 및 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축, 운영 지침준수) - 외부시스템과의 연계 데이터는 정보유출이 없도록 설계되고 작동해야 함 - 사용자 권한에 따른 접근권한이 적용되어야 하며, 사용자와 서버간 송수신 정보의 무결성 및 기밀성이 보장되어야 함 - 데이터의 접근통제가 구현되고, 권한은 체계적으로 관리되어야 함 - 모든 시스템의 사용자 인증 및 계정정보는 보호되어야 하며, 패스워드는 암호화되어야 함 - 시스템 구축 완료 후, 국제 웹 보안 표준기구(OWASP, Open Web Application Security Project)와 국가정보원, 지식경제부, 한국인터넷진흥원에서 권고하는 보안 진단 항목을 통해 시스템을 점검해야 함 - 기타 정의되지 않은 보안사항은 연구원 보안규정 및 제안요청서의 입찰과 제안 안내에 명기된 보안 준수사항을 따라야 함 |

| 요구사항 고유번호 |  | PSR-011 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 작업장소 상호협의 및 원격지 작업장소 관련 보안사항 |
| 요구사항 분류 |  | 프로젝트 지원 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 작업장소 상호협의 및 원격지 작업장소 관련 보안사항 |
|  | 세부내용 | ❍ 작업장소 상호협의 - 계약당사자는 심의 시스템 구축사업 수행을 위해 필요한 작업장소는 상호 협의하여 결정하며, 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 계약상대자가 달리 정할 수 있음 ❍ 원격지 개발 장소 제시·검토 절차 - 공급자는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토한다. 다만, 발주기관에서는 공급자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있음 ❍ 원격지 개발 장소 보안요구사항 - 공급업체는 원격지 개발에 따른 보안사고 등 이에 대한 대응방안을 제안하여야 함 - 개발장소 출입시 접근 권한자의 출입만 허용하며 출입자 관리필요 - 필요시 작업공간에 불시 보안점검 실시 및 주기적인 용역업체의 자체 보안점검 실시 및 보완이 필요 |

| 요구사항 고유번호 |  | PSR-012 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 재난복구 계획 |
| 요구사항 분류 |  | 프로젝트 지원 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 재난발생에 대비하여 재난 복구대책을 수립 시행 |
|  | 세부내용 | ❍ 복구대상 및 복구 목표시간 - 재해 발생 시 최대허용 데이터 소실양 및 목표 복구시간을 제시함 |

| 요구사항 고유번호 |  | PSR-013 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 정보통신망의 요소별 기술적 보안 대책 |
| 요구사항 분류 |  | 프로젝트 지원 |
| 요구사항 상세내용 | 정의 | 네트워크 및 데이터 보안 |
|  | 세부내용 | ❍ 서버/PC의 보안 - 온프라미스 서버의 경우 연구소 내부 규약을 따름 - 클라우서버의 경우 (민간)클라우드 사업자 자격요건 만족여부(연 1회 이상) 및 보안관리 수행여부(분기 1회 이상)를 정기 확인하고 특이사항 발견 시 즉시 조치 - 클라우서버의 경우 (민간)클라우드 사업자에 대해 보안관제 수행결과 제출 요구 및 침해사고 발생 시 즉시 통보받을 수 있도록 비상연락체계 가동 - 비인가자 접근 차단을 위한 PC 및 서버 비밀번호 설정 및 주기적 변경 - 신규 및 변경된 소스코드에 대해 개발 보안 적용, 취약점 점검·조치 - 서버 및 시스템 접근기록을 3개월 이상 보관 관리 - 서버 접근 제한 구성을 통해 업무상 필요한 PC/사용자만 접근하도록 허용 ❍ 네트워크 보안 - 정보시스템 세부 구성도를 최신으로 유지하고 대외비로 관리 - 불필요한 서버간 원격접속 차단 및 시스템에 대한 네트워크 파일 공유 차단 - 네트워크 장비 펌웨어 업데이트 시 사전에 안전성 확인 - 해당 시스템 관련 네트워크 장비 및 서버 설치 시 등록된 관리자계정 및 패스워드 변경 후 전산망 구성 변동 사항 기록 - 계정별 부여된 접속권한은 불필요 시 곧바로 권한을 해지, 계정 폐기 - 전송구간 암호화 조치 ❍ 데이터 보안 - 비밀번호는 유출되더라도 복호화가 불가하도록 DB 암호화 조치하고,전송 구간 암호화(TLS) 조치(128비트 이상/TLS 1.1 이상) 실시 - DB 접속이력 주기적 점검 실시 - 정보통신망도, IP현황 등 용역업체에 제공할 자료는‘자료인계인수 대장’에 기록 후 보관하고 무단 복사 및 외부반출 금지 |

| Ⅲ |  | 제안서 작성 및 산출물 제출에 관한 사항 |
| --- | --- | --- |

- 제안서의 효력

- 주관기관이 필요시 입찰참가자에 대하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

- 제출된 제안서의 내용은 주관기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없다.

- 제안서 작성

| 작성 항목 | 작성 방법 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 제안 개요 | - 해당 사업의 제안 요청을 명확하게 이해하고, 본 사업의 이해 및 목적, 범위, 사업 수행 전략, 제안의 특징 및 장점, 기대효과를 요약하여 기술 |  |
| Ⅱ. 제안업체 현황 1. 일반 현황 2. 조직 및 인원 3. 주요 사업 내용 4. 주요 사업 실적 | - 일반 현황 및 주요 연혁 - 제안사의 조직 및 인원 현황 근거 제시 - 주요 사업 내용을 분야별로 구분하여 제시 - 최근 3년간 관련이 있는 주요 사업 실적 제시 |  |
| Ⅲ. 기술 부문 1. e-IRB 심의시스템 구축 가. 요구 사항 구현 방안 나. 업무 개발 방안 2. 시스템 운영 방안 | - 시스템 구축 방안 제시 - 업무 개발에 적용할 방법 및 기법 활용 방안 제시 - 전반적인 대상 업무별 개발 및 연동 방안 제시 - 구축 완료 후 시스템 이용 및 관리 운용에 관한 전반적 방안 제시 |  |
| Ⅳ. 사업 관리 부문 1. 품질 보증 계획 2. 추진 일정 계획 3. 업무보고 및 검토 계획 4. 수행조직 및 업무분장 | - 개발 업무의 품질 보증을 위한 내용 등을 제시 - 추진 일정을 상세히 제시 - 사업 기간 동안 작업상황 보고 및 검토 계획 제시 - 단계별 검토 회의 등 - 본 사업을 수행할 조직 및 업무 분장 내용을 제시 |  |
| Ⅴ. 지원 부문 1. 시험 운영 계획 2. 하자 지원 계획 3. 교육및기술이전계획 | - 시험 운영 계획 - 시험 운영의 방법, 기간, 검사 항목 등 내용 제시 - 하자 및 유지 보수 능력 - 무상 하자 기간 동안 지원 사항 - 기술 이전 계획 - 운영자/사용자 교육 일정 및 매뉴얼 제공 등 |  |
| Ⅵ. 기타 | 제안요청 외의 추가사항 및 기타 지원 방안 제시 |  |

- 제안서 효력 및 유의사항

- 제안서의 효력

․ 필요시 제안 참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

- 제안서 제출 시 유의사항

- 제안서는 제출기한 내에 제출하여야 한다.

- 실적증명서가 없는 실적은 인정하지 않는다.

- 제출서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체 소요비용은 제안사의 부담으로 한다.

- 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가 자료요청을 할 수 있으며, 제안사는 이에 응하여야 한다.

- 제안내용 및 제출서류가 허위임이 밝혀질 경우 평가대상에서 제외되며, 계약체결 후라도 이러한 사실이 발견될 시 계약을 파기할 수 있으며 계약대상 사업체는 이에 대한 책임을 진다.

- 제안요청서나 기타 첨부 자료상의 오류나 누락으로 인한 책임은 제안사가 진다.

- 사업특성상, 본 제안요청서는 사업의 범위, 내용 등을 상세하고 명확하게 정의되지 못한 한계를 가지고 있으므로, 제안요청서에 기술되지 않은 사항이라도 꼭 사업에 필요하다고 판단되는 사항은 사업범위에 포함시킬 수 있다.

- 본 제안과 관련하여 국제백신연구소가 제공한 자료는 타 목적으로 사용할 수 없으며 이에 관한 모든 책임은 해당사가 부담한다.

- 제출된 제안서의 기재내용은 특별한 사유가 없는 한 수정, 삭제 및 대체할 수 없으며 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주한다.

- 보완요구한 서류가 기한까지 제출되지 아니한 경우에는 당초 제출된 서류만으로 평가하고, 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사가 불가능한 경우에는 평가에서 제외한다.

- 실적 등에 대한 사실증명 등을 위하여 구체적인 자료 제출 요구가 가능 하고 제안내용의 확인을 위하여 현지실사를 할 수 있으며, 제안자는 이에 응하여야 한다.

- 제안서는 성실과 신의의 원칙에 의하여 작성하여야 하며 만약 기재사항이 잘못 또는 허위 사실이 발견될 시는 본 사업 참가자격을 상실하게 되며, 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

- 발주처가 필요 시 제안업체에 대하여 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력이 있다.

- 수행보고 및 산출물 제출사항

- 사업 수행사는 착수 후 진행 상황을 수시로 보고하여야 하며 원활한 추진을 위해 발주기관과 업무 협의를 해야 한다. (사업 수행사는 사업 수행 제안서에 명시된 자료를 지정일 이내에 제출하여야 하며, 제출된 서류에 대해 주관기관이 보완을 지시할 수 있고, 사업 수행사는 이에 응하여야 한다.)

- 최종 산출물 제출: 용역수행기한 내 산출물의 제출부터 검사까지 완료되어야 한다. (시스템의 원본코드 및 사용 설명서)

- 지적재산권 공동 귀속: 본 사업 수행으로 발생되는 개발 결과물 또는 시스템에서 발생될 수 있는 지적재산권은 계약당사자간 공동소유이다. 단, 본 사업 전에 제안업체에 의해 개발된 기술의 지적재산권은 해당되지 아니한다.

- IRB 심의 시스템 반출 절차: 공급자는 지식재산권의 활용을 위하여 개발 결과물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주 기관에서는 보안 업무규정 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 개발 결과물을 제공한다. 다만 개발 결과물의 활용 절차와 공급자가 개발결과물 활용 절차를 지키지 않는 경우 입찰참가자격 제한 등에 관하여는 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제32조(산출물의 활용)를 따른다.

- IRB 심의 시스템 공동활용 사전명시: 본 사업을 통해 개발되는 개발 결과물은 (계약예규) 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용할 계획이 없음을 사전에 안내한다.